## Slide 1
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.1 과제 정의서
번호 | 1 | 과제명 | 서비스 연속성 기반 DR 아키텍처 수립 | 과제 구분 | 인프라 | 응용 | 데이터 | 비즈니스
과제 정의 |  | 부동산종합공부시스템의 재해에 대비한 통합 재해복구 목표모델과 전환·복귀 운영체계를 설계하여, 대국민 발급서비스의 연속성 확보를 위한 DR시스템 구축방안을 수립 |  |  |  | V |  | 
달성목표 |  | 재해 발생 시 시스템·데이터의 가용성과 정합성을 확보하여 대국민 발급서비스의 연속성과 안정성을 유지함 |  | 추진 유형 | 자체 수행 |  | 외주 | 
 |  |  |  |  |  |  | V | 
추진목표
서비스의 연속성 확보를 위한 A-A 기반 통합 재해복구(DR) 체계 구축
세부실행
과제
고려사항
(전제조건)
A-A·비동기(ASYNC) 체계와 A1 요구(RTO 1h 이내)를 반영하여 설계
인프라·데이터 복구체계와 연계하여 응용서비스의 복구 범위 및 전환 순서 협의
인증·보안 상용 SW의 DR 적용 가능 여부와 연계기관의 연계 전환 요건 사전 확인
주요 수행
내역
응용서비스 유형별 방안 설계
응용 무상태 기반 서비스 연속성 설계
응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계
1-1. 응용 아키텍처 DR 설계
센터 전환을 위한 연계 논리주소체계 설계
연계·배치 센터 전환 처리 설계
1-2. 연계 아키텍처 DR 설계

## Slide 2
3.3.2 세부과제 정의서(1/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
부동산종합공부시스템의 서비스 특성과 복구등급을 반영한 응용 DR 구조를 마련하고 주·DR센터 간 구성·형상 일치와 배포 관리를 기반으로 대민 서비스의 연속성을 확보할 수 있도록 전환·복귀 체계를 설계함
세부 과제명 | 1-1. 응용 아키텍처 DR 설계 |  |  | 
정의 | 부동산종합공부시스템 응용시스템 현황분석을 통해 도출된 시사점을 개선할 수 있도록 복구등급 기반의 A-A/A-S 표준 DR 구조와 무상태 기반 서비스 연속성 및 전환·복귀 체계를 마련하고 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계를 정립하는 목표 과제 정의 |  |  | 
목적 | 대국민 발급·창구민원·표준연계·지적행정 서비스의 연속성을 확보하고 광주 주센터(광주)와 DR센터(공주) 간 응용 구성의 일관성을 유지하여 안정적인 서비스 전환·복귀를 수행하는 방안 | 추진체계 | 주관부서 | 국토교통부 공간정보제도과
 |  |  | 참여부서 | 
현황 및 문제점 | 업무영향도 분석 결과 A1 4개(대국민 서비스·창구민원·표준연계·지적행정시스템)와 A2 2개로 복구등급이 차등되나, 서비스 유형별 A-A/A-S 적용 기준과 구성안이 정의되어 있지 않음 세션은 Redis로 외부화되어 있으나 인증·GPKI의 DR 연속성 요건이 정의되어 있지 않음 상용SW가 업무·서버별로 분산 설치되어 있어, 주·DR센터 간 버전·패치·설정을 일치시키고 DR센터 라이선스 유효성을 확보할 형상관리·배포 기준이 필요 | 추진방안 | 응용서비스 유형별 방안 설계 응용 무상태 기반 서비스 연속성 설계 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 | 
기대효과 | • 복구등급 기반 DR 구조와 전환·복귀 체계의 표준화를 통한 공부 대민발급 서비스의 연속성 및 운영 안정성 확보 | 고려사항 | A1 등급의 Active-Active 구축 방식과 DB 비동기 복제 간 간극에 대한 고려, 상용SW의 DR 라이선스와 암호화 키·인증서 동기화 요건 사전 확인 필요 | 

## Slide 3
3.3.2 세부과제 정의서(2/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
부동산종합공부시스템의 센터 전환 시에도 대내·외 연계가 유지되도록 접속체계를 표준화하고, 연계·배치 처리의 중복·누락을 방지하는 연계 DR 아키텍처를 설계함
세부 과제명 | 1-2. 연계 아키텍처 DR 설계 |  |  | 
정의 | 부동산종합공부시스템의 연계 아키텍처 DR 설계 과제로서, 센터 전환에 대비한 연계 접속주소 전환 설계와 연계·배치 처리의 전환 및 정합성 확보 방안을 설계하는 과제 정의 |  |  | 
목적 | 센터 전환 시에도 대내외 연계기관과의 연계와 배치 처리의 연속성이 유지되도록 접속주소 전환 체계와 처리 정합성 확보 기준을 마련하기 위한 방안 | 추진체계 | 주관부서 | 국토교통부 공간정보제도과
 |  |  | 참여부서 | 
현황 및 문제점 | 연계가 '25년 전체 트래픽 11.2억 건 중 9.4억 건(84%)을 차지하여 연계 중단이 곧 서비스 중단의 대부분을 차지 연계 제공 구간이 도메인 기반으로 운영되어 기관 대부분이 도메인을 참조하는 것으로 파악되나, DR센터 주소에 대한 연계기관의 허용 범위 확인과 협의가 필요 전환 시점의 연계 중복 처리·누락과 배치 중복 실행을 방지할 기준이 부재 | 추진방안 | 센터 전환을 위한 연계 논리주소체계 설계 연계·배치 센터 전환 처리 설계 | 
기대효과 | • 접속주소 전환 체계와 중복·누락 방지 체계를 통해 센터 전환 시에도 연계·배치 서비스의 연속성과 정합성 확보 | 고려사항 | 연계기관의 접속주소 변경 협의 범위와 복구시점에 따른 연계·배치 재개 조건에 대한 사전 협의 필요 | 

## Slide 4
3.3.3.1 응용 시스템 DR 구축 목표 아키텍처 > 설계원칙
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
DR 구축시 현행 주센터에서 운영중인 시스템 구조 및 서비스체계를 고려하여 호환성과 업무 연속성을 보장하는 소프트웨어 정의 아키텍처로 설계하고 최신 트렌드 및 동기화를 반영할 수 있도록 설계함
  설계 요건
  설계 원칙
Active-Active DR 구축 시, 인프라 및 DB 형상변경에 따른 업무 애플리케이션 기능 및 연계 기능 수정 필요성 확인
DR 구축 환경에 따른 업무 애플리케이션 환경 변수 설정 내역 확인 및 적용방안
재해 발생 시 애플리케이션 및 연계서비스 접속 경로 전환 방식 및 DR 시스템 활성화 방안
주센터에 적용된 현황을 기반으로 DR 에 최적화된 SW 설계
주센터 핵심 SW 라이선스 정책 반영
비용 최소화 설계
최신 트렌드를 반영한 설계
SDDC 아키텍처 기반 설계
주센터 SW 호환성 고려
시스템 부하와 안정성 고려
  원칙 2
  원칙 3
  원칙 4
  원칙 5
  원칙 6
  원칙 1
  응용시스템 설계 원칙
주센터의 응용시스템 구성 및 운영 환경을 기반으로 DR 센터에 구축할 응용시스템 아키텍처를 설계
부동산종합공부시스템 업무 연속성 및 시스템 호환성을 보장하는 응용시스템 설계 요건 및 원칙 정의
  구축방안

## Slide 5
주센터에서 운영중인 부동산종합공부시스템과의 호환성 및 업무 연속성을 보장하는 소프트웨어 정의 아키텍처로 설계하고 최신 트렌드 및 동기화를 반영할 수 있도록 설계함
3.3.3.2 응용 시스템 DR 구축 목표 아키텍처 > 설계방안
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
현황 분석서
요구사항
정의서
인터뷰
소프트웨어
아키텍처
요구사항 도출
시사점 및
개선사항
도출
소프트웨어
아키텍처
설계 원칙 수립
응용
시스템
주센터 응용 아키텍처 설계 항목
DR 센터 응용 아키텍처 수립
시스템 별
항목 분류
소프트웨어
아키텍처 설계
방향성 도출
부동산종합공부
시스템
응용/연계
아키텍처 설계
설계원칙
설계방향성
설계정의
연계
시스템
  응용시스템 설계 방안
운영 중 발생하는 담당자 및 시스템 운영자의 요구사항을 기반으로 기능 개선 사항을 도출하고 운영중인 응용시스템 현황 분석을 기반으로 도출된 시사점 및 개선사항을 고려하여 아키텍처 설계 원칙을 수립
수립된 원칙을 기준으로 방향성을 도출하고 도출된 방향성을 기반으로 DR 구축 응용시스템 아키텍처 설계를 정의
  구축방안

## Slide 6
주센터에서 운영중인 부동산종합공부시스템 응용서비스별 분석관점/목적/활용방안을 기반으로 응용서비스 영향도별 가중치를 산정하고 설계 요건 항목을 도출함
3.3.3.3 응용 시스템 DR 구축 목표 아키텍처 > 설계요건
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
신규·재개발 DR 설계 요건
설계
- 서버 IP 하드코딩 금지, 도메인 접속
- 설정정보 외부화 (센터별 설정 분리)
- 비밀번호 · 암호화 키 분리 관리
Stateless (상태관리)
- 세션은 Redis, 파일·임시 데이터는 공유 스토리지
- WAS 로컬에 상태 저장 금지
배포
- 단일 빌드로 센터 간 동시 배포
연동
- 연계 건 식별값 · 처리이력 관리
- 배치는 활성 센터 단일 실행
※ 차세대 구축사업 개발 표준에 반영
  구축방안
RFP 번호
CNR-011-55
응용시스템 분석
영향도 매트릭스
분석의 관점
분석의 목적
분석의 활용
어플리케이션 설계
데이터관리
배포 및 운영
테스트 및 검증
대내외 연계
DR 구축 어플리케이션 영향도 구조화
신규 및 재개발 시 준수해야 할 DR 설계 요건 항목 도출 기준선
유형 | 업무 어플리케이션 | 배치 | 연계
애플리케이션 설계 | 상 | 중 | 상
데이터 관리 | 상 | 중 | 중
배포 운영 | 중 | 중 | 중
테스트 검증 | 중 | 하 | 상
대내외 연계 | 하 | 중 | 상
  응용시스템 설계요건

## Slide 7
VM 기반 구조 유지, 연계서비스 연속성 확보, 승인 기반 수동 전환 체계가 지원되도록 DR 구축 방향성을 설정하고 DR 복구 순위를 차등 적용하여 재해 시 부동산종합공부시스템 서비스 복구 체계를 확보함
3.3.3.4 응용 시스템 DR 구축 목표 아키텍처 > DR 구축 목표 및 범위
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
VM 애플리케이션 구조 유지
DR 환경 동일 구성
DB Data 동기화
이용기관·인증수단 제공기관 연계 유지 및 전환
연계 운영 상태 관리
VM, 배치, 연계 기동 절차화
서비스 체크리스트
접속경로전환
NETWORK
GSLB
가상화 인프라 플랫폼
PLATFORM
VM / 가상화 Cluster
절차 기반 기동
서비스복구
APPLICATION
WEB / WAS / 업무서비스
동일 구성 ( DR 환경반영 )
데이터 복구
DATA
DB / Storage (NAS/SAN)
데이터 복제 및 전환
DR 구축 목표 정의
DR 복구 범위
응용구조
유지
데이터
연속성
연계
연속성
전환
절차
  응용시스템 DR 구축
응용시스템의 서비스 복구 완료는 주요 업무 VM 의 기동을 포함하여 사용자 및 관리자의 포털 접속 + 업무처리 + 연계 + 배치수행 + 데이터 검증을 DR 복구 완료로 목표 정의
  구축방안
RFP 번호
CNR-004-43
CNR-015-61
CNR-004-42

## Slide 8
현행 3-Tier 형상 변경 없이 DR 시스템을 주센터와 동일 구조로 설계하고, 응용시스템의 업무 중요도별 A-A/A-S·원격소산 차등 적용으로 경제성과 안정성을 동시에 확보함
3.3.4.1 응용서비스 유형별 방안 설계 (1/7)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
DR 구축 방향성
  응용시스템 DR 구축
현행 3-Tier 형상 변경 없이 DR 전환 가능
업무 중요도별 A-A / A-S 차등 적용으로 구축·운영 비용 최적화
국가 핵심 서비스 RTO 1시간 內 복구
대국민 필수 서비스 RTO 3~12 시간 內 복구
국민·행정 일반 서비스 RTO 3주 內 복구
동일 구조 복제로 DR 전환 검증·훈련 용이
복구 절차 표준화로 장애 대응 시간 단축 및 안정성 향상
※ A3(스토리지 DR) 해당 서비스 없음 — BIA 결과 A1 · A2 · A4로 분류
  기대효과
주센터
(Active)
DR센터
(Active)
복제
A1 (국가 핵심)
A-A
RTO 1시간 內 / RPO ≒ 0
A2 (대국민 필수)
A-S
RTO 3~12시간 / RPO 수분
A4 (국민·행정 일반)
원격소산
RTO 3주 / RPO 1~7일
대민서비스
창구민원
연계
지적행정
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
운영지원시스템
RFP 번호
CNR-001-13
CNR-002-16
CNR-015-61
CNR-001-09

## Slide 9
3.3.4.1 응용서비스 유형별 방안 설계 (2/7)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
  운영 유형별 비용 영향도 분석
RFP 번호
CNR-014-59
CNR-002-18
서비스 등급별 DR 유형(Mirror · Hot · Warm · Cold)을 유형별 비용 영향도(인프라 · 라이선스 · 운영)와 RTO · RPO 기준으로 비교하여, 등급별 적용 가능한 구성을 제시함
① DR 유형별 비용 영향도 비교
유형 | 운영 방식 | DR센터 상태 | 인프라 비용 | 라이선스 비용 | 운영 부담 | RTO · RPO
Mirror | Active-Active (양 센터 동시 서비스) | 기동 · 트래픽 분산 | 높음 | 정식 라이선스 필요 | 높음 | 실시간~1시간 RPO 0
Hot | Active-Standby (DR센터 구성 후 대기) | 미기동 (전환 시 기동) | 높음 | 정식 라이선스 필요 (미기동 구간 할인 협의) | 중간 | 3~12시간 RPO 수 분
Warm | 스토리지 DR (데이터만 복제) | 미기동 (데이터만 복제) | 중간 | 미기동 SW 할인 · 면제 협의 | 중간 | 1~5일 RPO 수 분
Cold | 원격지 소산 (백업 데이터 보관) | 미기동 (백업 소산) | 낮음 | 무상 · 할인 가능 | 낮음 | 3주 RPO 1~7일
② 서비스 등급별 DR 유형 적용 검토
서비스 등급 | 적용 유형(안) | 검토 근거
A1 (국가 핵심) 4개 | Mirror (A-S 적용 시 Hot) | RTO 실시간~1시간 · RPO 0 — 고시 별표 10 기준, Hot은 목표 충족 시 적용 가능
A2 (대국민 필수) 2개 | Hot | RTO 3~12시간 · RPO 수 분 — DR센터 구성 후 대기, 전환 시 기동
A4 (국민 · 행정 일반) 1개 | Cold · 원격 소산 | RTO 3주 · RPO 1~7일 — 백업 소산 후 복구로 비용 최소화
※ 비용은 상대 수준(높음 · 중간 · 낮음)으로 비교하며, 라이선스 비용은 벤더 확인 후 확정하고 금액은 이행계획 소요예산에서 산정
※ Mirror ↔ A-A 방안 1(조회 A-A · 쓰기 주센터) / A-S 적용 시 A1 ↔ 방안 1(상시 기동), A2(Hot) · A4(Cold) ↔ 방안 2 | A3 등급 업무는 해당 없음

## Slide 10
주센터와 동일한 VM 기반 3-Tier SW 스택을 DR센터에 복제 구성하고, 서비스 등급(A1 · A2 · A4)별 대상 시스템과 상용SW 구성을 정의함
3.3.4.1 응용서비스 유형별 방안 설계 (3/7)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
  재해복구시스템 DR센터 SW 구성도
WAS
JBoss EAP 7.4
Linux(RHEL 8.9)
Jennifer
배치
APM
DPM
업무모니터링
관리서버
Jennifer
Scouter 수집서버
MaxGauge
Linux(RHEL 8.9)
Windows 2019
기관(모니터링)
Linux(RHEL 8.9)
WAS
JBoss EAP 7.4
형상관리
Linux(RHEL 8.9)
WEB
WAS
Linux(RHEL 8.9)
운영지원
Apache 2.4
JBoss EAP 7.4
Linux(RHEL 8.9)
Jennifer
SSL 인증
WEB
WAS
시도
Apache 2.4
JBoss EAP 7.4
Linux(RHEL 8.9)
Linux(RHEL 8.9)
Jennifer
WEB
WAS
측량성과
Apache 2.4
JBoss EAP 7.4
Jennifer
Linux(RHEL 8.9)
Linux(RHEL 8.9)
SSL 인증
WEB
WAS
WAS
JBoss EAP 7.4
Linux(RHEL 8.9)
Jennifer
대민포털(내부망)
대민포털(외부망)
Apache 2.4
JBoss EAP 7.4
Linux(RHEL 8.9)
Linux(RHEL 8.9)
Crosscert
SSL 인증
A1
국가 핵심
A2
대국민 필수
A4
국민행정 일반
WEB
WAS
Linux(RHEL 8.9)
상용WAS
상용AP
상용AP
상용SW 영역
JBoss EAP 7.4
OZ Report 9
CubeOne 매니저
음성솔루션
복사방지
CubeOne 정책백업
Jennifer
Linux(RHEL 8.9)
Windows 2019
Linux(RHEL 8.9)
세션서버
ActiveMQ 5.17
Linux(RHEL 8.9)
Redis 7.4
세션관리
업무GIS
미들GIS
GIS서버
MapPrime 2.0
Linux(RHEL 8.9)
MapPrime 2.0
Linux(RHEL 8.9)
WAS
JBoss EAP 7.4
Linux(RHEL 8.9)
행공센연계
행정업무
Apache 2.4
JBoss EAP 7.4
CubeOne
Linux(RHEL 8.9)
Jennifer
SSL 인증
WEB
WAS
Linux(RHEL 8.9)
표준연계
Apache 2.4
JBoss EAP 7.4
CubeOne
Linux(RHEL 8.9)
Jennifer
SSL 인증
RFP 번호
CNR-001-13
CNR-004-43
CNR-004-41
CNR-001-09
CNR-005-46
A2
대국민 필수

## Slide 11
3.3.4.1 응용서비스 유형별 방안 설계 (4/7)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
  A-A 목표모델 구현 방안 비교
응용 A-A 구현 방안을 방안 1(조회 A-A · 쓰기 주센터)과 방안 2(센터 간 동시 쓰기)로 구분하여 제시
방안 1 : 센터 간 WEB · WAS를 상시 기동하여 조회 업무를 동시 처리하고, 쓰기 업무는 주센터로 집중 — DR센터 DB는 조회 전용 복제본(오라클 ADG 등)으로 운영
방안 2 : 센터 간 각각 쓰기를 처리하며, 데이터 정합성 확보를 위해 센터 간 양방향 복제 필요
비교 기준은 주센터 응용 영향도 · 경제성 · 기술 구현 가능성 3개 항목으로 구성
비교 결과 3개 항목 모두에서 우위인 방안 1(조회 A-A · 쓰기 주센터)을 권고
  구축방안
RFP 번호
CNR-004-43
CNR-001-13
CNR-002-18
응용 A-A 구현 방안을 조회는 분산하고 쓰기는 주센터로 집중하는 방안 1과 센터 간 동시에 쓰기를 처리하는 방안 2로 구분하고, 응용 영향도 · 경제성 · 기술 구현 가능성 관점에서 비교 제시함
구 분 |  | 방안 1 (조회 A-A · 쓰기 주센터) | 방안 2 (센터 간 동시 쓰기 A-A)
개념도 |  |  | 
선정기준 | 주센터 응용 영향도 | 낮음 – 주센터 응용 변경 최소화 (도메인 기준 유지) – 연계기관 추가 협의 범위 최소화 | 높음 – 센터 간 데이터 정합성 확보 로직 신규 필요 – 쓰기 충돌 방지를 위한 업무 · 키 체계 재설계 필요
 | 경제성 | 높음 – 주센터 DB · 표준연계 기반 활용 – DR센터는 조회 전용 복제본으로 구축비용 최소화 | 매우 낮음 – 주센터와 동일 규모의 DB · 연계 인프라 추가 구축 필요 – 상용SW 정식 라이선스 센터 간 확보 필요
 | 기술 구현 가능성 | 높음 – 오라클 ADG 조회 전용 복제 활용 (제품 표준 기능) – 쓰기는 주센터 집중으로 원거리 지연 회피 | 매우 낮음 – 양방향 복제 시 쓰기 충돌 해소 로직 필수 — 공부 · 지적 업무 특성상 적용 위험 과다 – Sync 방식 복제를 위한 센터 간 최단거리 확보 필요
DR센터
주센터
WEB
WAS
업무1
업무2
통합DB
GSLB
WEB
WAS
업무1
업무2
통합DB
GSLB
AP 이중화
DR센터
주센터
WEB
WAS
업무1
업무2
통합DB
WEB
WAS
업무1
업무2
통합DB
센터 이중화
GSLB
GSLB

## Slide 12
3.3.4.1 응용서비스 유형별 방안 설계 (5/7)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
조회 업무는 주센터·DR센터에서 동시에 처리하고 쓰기 업무는 주센터로 모아, 원거리 동시 쓰기 부담 없이 조회 부하를 분산하고 장애 시 신속하게 센터를 전환함
  부동산종합공부시스템 DR 응용 아키텍처 (A-A)
주센터와 동일한 3-Tier(WEB · WAS · DB) 구조를 DR센터에 구성
GSLB · 도메인으로 조회 업무는 센터 간 동시 처리, 쓰기 업무는 주센터 고정 라우팅
DR센터의 쓰기 업무는 주센터 DB로 전달되어 처리되고 DR센터 DB는 주센터 DB의 조회 전용 복제본으로 운영(오라클 ADG 등), 세션은 센터 간 양방향 복제
단일 빌드 산출물로 센터 간 동일 버전 유지, CubeOne 암호화 키 · 정책 동일 적용
도메인 기준 유지로 주센터 응용 변경 및 연계기관 협의 범위 최소화
센터 간 네트워크 지연으로 DML Redirect 쓰기는 응답이 늦어질 수 있어, 쓰기는 주센터 DB에서 처리하고 DML Redirect는 제한적으로 적용
  구축방안
대국민 (인터넷 · 무인민원)
행정 (지자체 · 창구)
연계기관 (624개 시스템)
GSLB · 도메인 (조회 센터 간 분산 · 쓰기 주센터)
주센터 (Active · 조회 / 쓰기)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
세션 (Redis)
GIS (MapPrime)
OZ · CubeOne
통합 DB (Primary · 쓰기) · CubeOne 암호화
DR센터 (Active · 조회 전용)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
세션 (Redis)
GIS (MapPrime)
OZ · CubeOne
통합 DB (Standby · 조회 전용) · CubeOne 암호화
세션
양방향
DB 복제
배포 : 단일 빌드 산출물 → 센터 간 동일 버전 배포 · 형상 일치 점검
DR센터 : 조회 업무 동시 처리(DB 조회 전용 복제본) / 쓰기 업무(발급 · 편집 · 연계 )는 주센터 처리 / A1 · A2 · A4 = 장애 시 복구 · 검증 우선순위
RFP 번호
CNR-004-43
CNR-001-13
조회 + 쓰기
조회만
DML
Redirect
※ DML Redirect : Oracle Active Data Guard 기능 — 조회 전용 복제본의 쓰기를 주센터 DB로 자동 전달 (센터 간 왕복으로 응답 지연 가능성)
※ 연계기관 624개 시스템 : 제안요청서(RFP) 기준 개수

## Slide 13
3.3.4.1 응용서비스 유형별 방안 설계 (6/7)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
  A-S 목표모델 구현 방안
응용 A-S 구현 방안을 방안 1(Hot Standby)과 방안 2(Cold · 원격 소산)로 구분하여 제시
방안 1 : DR센터에 주센터와 동일한 응용을 구성 — A1은 상시 기동, A2는 대기 상태에서 전환 시 Runbook 순차 기동
방안 2 : DR센터에 자원을 두지 않고 백업 데이터를 원격지에 보관, 전환 시 자원 조달 · 구성 후 복구
비교 기준은 서비스 연속성(RTO) · 경제성 · 기술 구현 가능성 3개 항목으로 구성
A1 · A2는 서비스 연속성에서 우위인 방안 1(Hot Standby)을 적용하고, A4는 경제성을 고려해 방안 2(Cold · 원격 소산)를 적용
  구축방안
RFP 번호
CNR-004-43
CNR-002-16
CNR-002-18
응용 A-S 구현 방안을 DR센터에 동일 응용을 구성하는 방안 1(Hot Standby)과 백업 소산 후 복구하는 방안 2(Cold · 원격 소산)로 구분하고, 서비스 연속성 · 경제성 · 기술 구현 가능성 관점에서 비교 제시함
구 분 |  | 방안 1 (Hot Standby) | 방안 2 (Cold · 원격 소산)
개념도 |  |  | 
선정기준 | 서비스 연속성 (RTO) | 높음 – A1 상시 기동 — 전환 시 응용 기동 절차 불요 – A2 대기 상태에서 Runbook 순차 기동 후 재개 | 낮음 – 정보자원 조달 · 구성 후 백업 데이터로 복구 – 수 주 단위 중단 구간 발생
 | 경제성 | 낮음 – DR센터 인프라 · 상용SW 라이선스 상시 확보 필요 – 평시 미사용 자원의 운영 비용 발생 | 높음 – 평시 DR센터 자원 미보유로 비용 최소 – 백업 데이터 보관 비용만 발생
 | 기술 구현 가능성 | 높음 – 동일 구성 · 단일 빌드 배포로 형상 일치 용이 – 평시 무트래픽 구간은 전환 훈련으로 검증 | 중간 – 자원 조달 · 구성 절차와 소요기간 사전 확보 필요 – 백업 무결성 · 복구 시험 주기 관리 필요
적용 대상(안) |  | A1 (국가 핵심) 4개 — 대민서비스 · 창구민원 · 표준연계 · 지적행정 A2 (대국민 필수) 2개 | A4 (국민 · 행정 일반) 1개 → Cold · 원격 소산
DR센터
주센터
WEB
WAS
업무1
업무2
통합DB
GSLB
WEB
WAS
업무1
업무2
통합DB
GSLB
상시 기동
DR센터
주센터
WEB
WAS
업무1
업무2
통합DB
WEB
WAS
업무1
업무2
통합DB
백업 복구 후 기동
GSLB
GSLB

## Slide 14
3.3.4.1 응용서비스 유형별 방안 설계 (7/7)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
주센터와 동일한 3-Tier 응용 구조를 DR센터에 구성하고, 서비스 등급별(A1 상시 기동 · A2 대기 후 기동 · A4 원격 소산) 기동 상태를 차등 적용하여 GSLB 기반으로 센터를 전환함
  부동산종합공부시스템 DR 응용 아키텍처 (A-S)
주센터와 동일한 3-Tier(WEB · WAS · DB) 응용 구조를 DR센터에 구성
A1은 DR센터 응용 상시 기동, A2는 동일 응용을 구성하고 대기(전환 시 Runbook 순차 기동), A4는 백업 소산 후 복구
GSLB · 도메인 기반 센터 전환, DB · 세션은 주센터 → DR센터 단방향 복제
단일 빌드 산출물로 센터 간 동일 버전 유지
CubeOne 암호화 키 · 정책 센터 간 동일 적용 (불일치 시 DR센터 복호화 불가)
  구축방안
대국민 (인터넷 · 무인민원)
행정 (지자체 · 창구)
연계기관 (624개 시스템)
GSLB · 도메인 (평상시 주센터 100% · 전환 시 DR센터)
주센터 (Active)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
세션 (Redis)
GIS (MapPrime)
OZ · CubeOne
통합 DB · CubeOne 암호화
DR센터 (A1 상시 기동 · A2 대기)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
상시
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
대기
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
소산
운영지원시스템 (백업 소산 · 복구 후 기동)
세션 (Redis)
GIS (MapPrime)
OZ · CubeOne
통합 DB · CubeOne 암호화
세션
복제
DB 복제
배포 : 단일 빌드 산출물 → 센터 간 동일 버전 배포 · 형상 일치 점검
DR센터 상태 : 채움 = 상시 기동(A1) / 점선 = 구성 완료 · 전환 시 기동(A2) / 회색 = 백업 소산 · 복구 후 기동(A4)
RFP 번호
CNR-004-43
CNR-002-16
키 동기화
※ 연계기관 624개 시스템 : 제안요청서(RFP) 기준 개수
※ A1은 RTO 실시간~1시간 달성을 위해 Hot 구성 중 상시 기동 방식 적용

## Slide 15
3.3.4.2 응용서비스 유형별 방안 설계 > DR 구성 시 SW 고려사항(1/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
상용SW가 DR 구성을 제약하거나 비용을 결정하는 지점을 식별하고, 서비스별 DR 구성안과 라이선스 소요 산정에 반영함
대상 : MapPrime · OZ Report · CubeOne · TrustCertificate · 보이스코드 · Crosscert · Jennifer · MaxGauge
① DR센터 기동 제약
  상용SW 라이선스 및 DR 구성 고려사항
CubeOne 암호화 키·정책서버 센터 간 일치 최우선 확인
상용SW별 기동 제약 · 운영 모드별 라이선스 조건 확인
상용SW DR 구성 고려사항표 작성 → 서비스별 구성안 제약 조건 반영
DR 라이선스 소요 목록 정의 → 이행계획 예산 산정 입력
  구축방안
② 운영 모드별 라이선스
제약 | 증상 | 점검 대상 | 영향도
암호화 키·정책서버 불일치 | DR센터 복호화 불가 → 조회·발급 전면 중단 | CubeOne | 최상
서버 고정 라이선스 | MAC·호스트ID·IP가 다른 DR센터 서버에서 기동 거부, VM 복제 시 무효 | 전 SW | 상
라이선스 서버 의존 | 라이선스 서버가 주센터에만 있으면 주센터 장애 시 DR센터도 기동 불가 | 전 SW | 상
서버 인증서 바인딩 | 동일 도메인은 복사 설치, IP 바인딩 시 DR센터용 재발급 | TrustCertificate · Crosscert | 상
동시 기동 제한 | 센터 간 동시 기동 불가 → 해당 SW 사용 서비스는 조회 A-A 불가 | 전 SW | 상
③ 센터 간 결과 일치
MapPrime 설정·지도 데이터, 인증 모듈 정책·인증서 체계 동일 배포
④ 계약 · 지원 범위
DR센터 설치분 기술지원 포함 여부, DR용 추가 구매 가능 여부, 지원 종료 버전 확인
APM · DPM(Jennifer · MaxGauge) DR센터 에이전트 추가 소요
운영 구성 | DR센터 SW 상태 | 라이선스 경향
A-A (Mirror) | 기동 · 요청 처리 | 정식 라이선스 필요 (양 센터 각각)
A-S · A1 (상시 기동) | 상시 기동 · 요청 없음 | 정식 라이선스 필요 (Standby 할인 협의)
A-S · A2 (대기) | 업무 앱 · 상용SW 미기동 (WEB · WAS는 A1용으로 기동) | 미기동분 할인 · 면제 협의
A4 (Cold · 원격 소산) | 미기동 · 백업 소산 | 설치분 없음 — 복구 시 확보
RFP 번호
CNR-014-59

## Slide 16
3.3.4.2 응용서비스 유형별 방안 설계 > DR 구성 시 SW 고려사항(2/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
DR센터(공주) S2존 구성 시 응용 · 상용SW를 OpenShift Virtualization 기반 VM 복제 이관으로 적용하고, 컨테이너 전환은 제외하여 SW 유형별 이관 제약과 확인사항을 정의함
대상 : 주센터(광주 S존) 유지, DR센터(공주 S2존) 복제 구성 — 응용 · 미들웨어 · 상용SW
① 이관 방식 및 적용 원칙
  DR 구성(S존 → S2존) 시 SW 확인사항
이관 방식을 OpenShift Virtualization 기반 V2V로 단일화, 컨테이너 전환 제외
상용SW별 지원 가능 여부 확인 후 이관 방식(V2V · 재설치) 결정
GIS 서버는 이관 후 공간 연산 · 표출 실측 시험 필수
이관 전후 동일성 · 기능 · 성능 검증 절차 수립
  구축방안
② SW 유형별 이관 제약 · 확인사항
구분 | 적용 | 사유 | 응용 영향
VM 복제 이관 (V2V) | 채택 | OpenShift Virtualization으로 OS · 미들웨어 유지 | 최소 — DR 수정 범위 내 흡수
재설치 · 재구성 | 일부 적용 | 이미지 복제 미지원 상용SW 대상 | 설치 · 재인증 공수 발생
컨테이너 전환 | 제외 | 응용 재구성 · 상태 외부화 전면 필요 | 과다 — 차세대 구축 범위
③ 이관 후 검증
버전 · 체크섬 비교로 이관 전후 동일성 확인, 기능 시험(발급 · 표준연계 · GIS 표출 · 인증 · 출력)
V2V 복제 완료 시점을 기준 형상(Baseline) 등록 기준점으로 설정
④ 전제 · 확인 필요
컨테이너 전환 제외 — 응용 구조 변경은 차세대 구축 범위
상용SW 벤더의 OpenShift Virtualization 지원 범위 및 라이선스 재발급 조건 확인 필요
SW 유형 | 이관 제약 | 확인사항
GIS (MapPrime) | 네이티브 공간 라이브러리가 OS · CPU 명령어에 의존, 지도 데이터 · 좌표계 경로 고정 | 이관 후 지도 표출 · 공간 연산 실측 시험 (최우선)
라이선스 바인딩 | V2V 시 UUID · MAC 변경으로 라이선스 무효화 | 벤더 재발급 · 재인증 조건
성능 · 접속주소 | 스토리지 I/O 특성 변화로 GIS 공간 쿼리 · 대용량 첨부 응답 저하 가능, 응용의 고정 IP 전제 영향 | 응용 성능 실측 · 접속주소 외부화 확인 (TA 협의)
RFP 번호
CNR-014-59
신규 추가
장표

## Slide 17
3.3.4.3 DR 전환 시 고려사항 > 이해관계자별 점검사항
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
부동산종합공부시스템 DR센터 전환 시 대국민·행정 사용자, 연계기관, 인증기관별로 사전에 점검·조치가 필요한 고려사항을 정의함
대국민 사용자
전환 중 서비스 일시 점검 안내 및 재개 예정 시각 공지
축소 운영 시 열람·조회만 가능, 증명서 발급 일시 중단 안내
축소 운영 범위 : DB 승격 완료 전까지 발급·편집·연계 수신 중단
발급 중 전환된 건은 발급 결과 확인 후 재시도 - 중복 발급 방지
세션 복제로 재로그인 없이 이용, 복제 지연분은 재로그인 안내
증명서 출력(OZ Report) 센터 간 동일 버전 - 출력 형식 일치
상황별 안내 화면(전환 중·축소 운영·완료 후) - 재시도 폭증 방지
행정 사용자(지자체)
GPKI 인증서 로그인의 DR센터 검증 경로 사전 확보
창구민원 · 지적행정(C/S) 프로그램의 DR센터 접속 주소 반영 여부 점검
토지이동 등 처리 중 전환된 건은 처리 결과 확인 후 재처리
축소 운영 중 지적공부 편집 중단, 조회만 가능 사전 공지
지자체 업무시간 외 전환 원칙 - 업무시간 중 전환 시 승인 절차 적용
시군구 동기화(5분 주기) 중단 · 재개 기준 및 누락분 재동기화 절차 수립
연계기관
접속주소 참조 방식(도메인 · IP) 확인 및 도메인(api.kras.go.kr) 기준 전환 요청
기관 방화벽 허용 정책에 DR센터 IP 사전 등록, DNS 캐시(TTL) 사전 확인
전환 통보 절차 · 비상연락체계 수립, 미처리 건 재전송 · 중복 제거 기준 공유
인증기관
GPKI 검증 서버에 DR센터 출발 IP 접근 허용 신청
본인확인 기관 허용 IP 목록에 DR센터 출발 IP 추가 등록 요청
IP 바인딩 서버 인증서의 DR센터용 재발급 신청 (동일 도메인은 복사 설치)
전환 시점 미완료 인증 요청은 재인증 원칙
RFP 번호
CNR-002-27

## Slide 18
3.3.4.3 DR 전환 시 고려사항 > 시스템 추가 및 변경사항
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
DR 전환 시 부동산종합공부시스템에서 추가 · 변경해야 할 사항을 방화벽, 논리주소 · 인증서, 연계 등록정보, 데이터 · 세션 동기화, 운영 절차 5개 영역으로 목록화하고 A-A · A-S 관점별 적용 방식을 정의함
  부동산종합공부시스템 추가 및 변경사항 목록 (A-A · A-S 적용 관점)
5개 영역 12개 항목으로 DR 전환 시 추가 · 변경사항 목록화
방화벽은 주센터 단일 IP 기준 현행 정책을 주 · DR센터 2개 IP 기준으로 전환
모델(A-A · A-S) 확정 시 적용 열을 기준으로 조치 범위 확정
CubeOne 암호화 키 동기화 · 역동기화 가능 여부 벤더 확인 선행
개발 → 운영 2단계 방화벽 신청 체계 및 관리대장 운영
  구축방안
RFP 번호
CNR-001-14
CNR-002-27
① DR 전환 시 추가 · 변경 항목 (5개 영역 12개 항목)
영역 | 추가 · 변경 항목 | 유형 | A-A 적용 | A-S 적용
방화벽 (연계기관 → 부동산종합공부시스템) | 표준연계 API 포트 — 기관 연계서버 → 주 · DR센터 2개 목적지 IP 등록 | 추가 | 상시 사용 | 사전 개방 · 평시 미사용
방화벽 (연계기관 → 부동산종합공부시스템) | 도메인 미지원 장비 대비 주 · DR센터 IP 2중 등록 원칙 수립 · 기관 배포 | 추가 | 2개 IP 상시 유효 | IP 하드코딩 사전 제거
방화벽 (부동산종합공부시스템 → 연계기관) | 연계 WAS → 기관 수신 서버, DR센터 출발지 IP 인바운드 등록 | 추가 | 동일 적용 | 동일 적용
방화벽 (대내 · 시군구) | 행정망 방화벽에 DR센터 목적지 IP 추가 | 추가 | 동일 적용 | 동일 적용
논리주소 · 인증서 | api.kras.go.kr A레코드에 DR센터 VIP 등록, DNS TTL 조정 | 변경 | VIP 이중 등록 · 분산 | 전환 시 Failover · TTL = RTO
논리주소 · 인증서 | GSLB 상태점검 기준 · 전환 임계치 정의, SSL 인증서에 DR센터 도메인 · VIP 포함 | 추가 | 상태점검 기반 분산 | 임계치 = 전환 선언 기준
연계 등록정보 | 연계 신청서(확인서) · 중계기관 등록정보에 DR센터 반영 | 변경 | 접속주소 이중 등록 | 단일 도메인 · 재시도 흡수
데이터 · 세션 동기화 | 통합 DB 센터 간 복제 경로 정의 | 추가 | 조회 전용 복제본 운영 | 단방향 비동기 복제
데이터 · 세션 동기화 | 세션(Redis) 센터 간 공유 정책 | 변경 | 세션 복제 · 로그인 유지 | 단방향 복제 · 재로그인 허용
데이터 · 세션 동기화 | CubeOne 암호화 키 · 정책 동기화 및 복귀 시 역동기화 경로 | 추가 | 제품 제약 확인 필요 | 단방향 동기화로 해소
운영 절차 | 방화벽 사전 신청 수요조사 · 공지, 개발 → 운영 2단계 신청 체계 | 추가 | 동일 적용 | 동일 적용
운영 절차 | 전환 통보 절차 · 비상연락체계, 전환 · 복귀 검증 시나리오 Runbook 반영 | 추가 | 통보 중심 | 전환 선언 기준 · 승인 절차

## Slide 19
3.3.4.3 DR 전환 시 고려사항 > 연계기관 추가 및 변경사항(1/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
RFP 번호
CNR-001-14
CNR-002-27
부동산종합공부시스템과 연계 중인 기관이 DR센터 반영을 위해 추가·반영해야 할 사항을 연계 방향별 추가 대상과 신청·검증 조치 절차로 구분하여 정의함
DR 전환 시 부동산종합공부시스템 연계기관 추가 및 반영 사항
① 연계 구간별 추가 · 반영 대상
연계기관 → 부동산종합공부시스템 (제공)
출발지 | 연계기관 연계 서버 (중앙부처 · 공공 · 금융기관 등)
도착지 | 표준연계 API (api.kras.go.kr) 주센터 + DR센터 VIP (신규)
포트 | HTTPS · HTTP (운영 포트 확인 필요)
추가 대상 | 도메인 접속 기관은 조치 없음, IP 직접 등록 기관은 도메인 전환 또는 DR센터 VIP 추가
부동산종합공부시스템 → 연계기관 (호출)
출발지 | 부동산종합공부시스템 연계 WAS (주센터 + DR센터)
도착지 | 연계기관 수신 서버 (행정정보공동이용 등)
포트 | 기관별 연계 TCP Port
추가 대상 | 연계기관 인바운드 정책에 DR센터 출발지 IP 추가
대내 연계 (시군구 · 시도)
출발지 | 시군구 · 시도 행정 PC · 연계 서버
도착지 | 부동산종합공부시스템 행정업무 · 내부연계 (주센터 + DR센터)
포트 | 업무별 TCP Port
추가 대상 | 행정망 방화벽에 DR센터 목적지 IP 추가, 도메인 우선 적용
② 연계기관 조치 절차
1. 연계 현황 정리
연계 목록 · 담당자 현행화
접속주소 참조 방식(도메인·IP) 확인
2. 개발 방화벽 신청
주 · DR센터 2개 IP 기준 허용 신청
연계 신청서 DR센터 반영
3. 개발 연동 검증
도메인 기반 호출 전환 확인
재시도 · 타임아웃 값 점검
4. 운영 방화벽 신청
오픈 일정 역산 리드타임 관리
개발 → 운영 2단계 수행
5. 전환 훈련 검증
실트래픽 기반 연계 정상 확인
전환 · 복귀 체크리스트 운영
유의사항
도메인 기반 정책을 지원하지 않는 장비는 주 · DR센터 2개 IP 이중 등록 원칙을 적용하고, 연계 모듈의 IP 하드코딩 구간을 사전 제거함
DR센터 구간은 평시 트래픽이 없거나 조회 트래픽만 유입되어 쓰기 · 연계 수신 경로의 정책 오류가 드러나지 않으므로, 사전 개방 후 전환 훈련 시 실트래픽으로 검증함 / 방화벽 정책 주체(기관 / 망 관리 주체)에 따라 협의 범위 상이
※ DR 전환 시 운영환경 각 업무별 TCP Port 번호 확인 필요(보안상 포트 번호 비노출)

## Slide 20
3.3.4.3 DR 전환 시 고려사항 > 연계기관 추가 및 변경사항(2/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
RFP 번호
CNR-001-14
CNR-002-27
연계기관이 DR센터 반영을 위해 조치해야 할 사항을 방화벽 정책, 연계 등록정보, 연계 모듈·설정, 운영·검증 절차의 4개 영역으로 구분하여 정의하고 구축방안을 제시함
  연계기관 추가 및 변경사항
연계기관 조치 사항을 방화벽 정책, 연계 등록정보, 연계 모듈 · 설정, 운영 · 검증의 4개 영역으로 정의
핵심은 주센터 단일 IP 기준 방화벽 정책에 DR센터 IP를 추가하는 것이며, 개발 검증 후 운영 방화벽을 별도 신청
DR센터 구간은 평시 트래픽이 없거나 조회 트래픽만 유입되므로 방화벽은 사전 개방을 원칙으로 하고, 전환 훈련 시 실트래픽으로 검증
연계 모듈은 도메인 호출로 통일하고 DNS 캐시 · 재시도 값을 함께 점검
  구축방안
① 방화벽(FW) 정책 추가 · 변경
방화벽 신청 주체 구분 — 연계기관 측 정책은 해당 기관, 행정망 정책은 망 관리 주체가 신청
현행 신청서는 주센터 단일 IP 기준 — 동일 포트 세트에 DR센터 IP 추가 허용으로 신청
개발 방화벽 선행 신청 → 연동 검증 완료 후 운영 방화벽 별도 신청 (2단계 수행)
도메인 기반 정책 미지원 장비는 주 · DR센터 2개 IP 이중 등록으로 신청
② 연계 등록정보 · 신청 문서
연계 신청서(연계 확인서) 갱신 — DR센터 도메인 · IP 반영 여부 확인
행정정보공동이용 등 연계 중계기관 등록정보에 DR센터 반영
협의 대상 기관(영향 등급 '상') 우선 신청
기관별 신청 리드타임을 반영한 사전 신청 일정 수립 — 오픈 일정 역산
전환 대상 연계 목록 · 담당자 현행화 후 부동산종합공부시스템에 제출
③ 연계 모듈 · 설정
표준연계 API 호출 주소를 도메인(api.kras.go.kr) 기준으로 유지
IP 직접 지정 제거, 도메인 호출로 전환
DNS 캐시(TTL) · 프록시 경유 여부 사전 확인 — 미갱신 시 전환 후 연결 실패
재시도 · 타임아웃 파라미터 조정으로 전환 구간(RTO) 흡수
재전송 시 중복 방지를 위해 연계 건 고유 식별값 유지
SSL 인증서는 동일 도메인 유지 — 신뢰 체인 변경 없음 확인
④ 운영 · 검증 절차
전환 시 신규 연계 수신 유예 → 재개 안내, 미처리 건 재전송 기준 공유
배치(주기) 연계는 부동산종합공부시스템 활성 센터 단일 실행 — 중복 수신 여부 확인
전환 통보 수신 채널 · 담당자 지정 및 비상연락체계 등록
쓰기 · 연계 수신 경로는 평시 검증이 어려우므로 전환 훈련 시 실트래픽 기반 연계 검증 참여
전환 · 복귀 후 연계 정상 여부 확인 체크리스트 운영
※ DR 전환 시 운영환경 각 업무별 TCP Port 번호 확인 필요(보안상 포트 번호 비노출)

## Slide 21
3.3.4.4 응용 무상태 기반 서비스 연속성 > 세션 및 인증 연속성
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
세션 외부화 구조를 전제로 센터 전환 시 세션 유지·인증 연속성 요건을 정의하고, 센터 간 버전 일치를 통해 DR센터에서도 로그인·발급이 끊기지 않도록 함
대상 : 세션(Redis 외부화) · 인증(GPKI · 인증SW)
① DR센터 세션 클러스터 구성
  세션 외부화 적용 범위 및 인증 연속성 확보 방안 정의
DR센터 세션 클러스터 별도 구축, 주센터 → DR센터 단방향 복제
Redis 단방향 복제 적용 및 복제 지연 허용 기준 정의
DR센터 인증 경로(GPKI 검증·인증SW·본인확인) 사전 확보
센터 간 동일 버전 배포로 세션 호환 확보
  구축방안
② 전환 시 세션 유지 요건
경우 | 세션 요건 | 이유
A1 · A-A 운영 | 센터 간 공유·동기화 필수 | 평상시에도 요청이 센터를 오갈 수 있음
A1 · Hot Standby · 주센터 전체 장애 | DR센터 Redis 복제본으로 세션 유지 (복제 지연분은 재로그인) | 주센터 Redis도 함께 소실
A2 서비스 | 재로그인 허용 가능성 큼 | RTO 3~12시간
③ 인증 연속성 요건
인증 요소 | DR센터 요건 | 연결 항목
GPKI 인증서 로그인 | 인증서 유효성 검증 서버에 DR센터에서 접근 가능 | 보안
인증SW (TrustCertificate · Crosscert) | 서버 인증서 · 라이선스 DR센터 사전 설치 | 상용SW 라이선스
대민 본인확인 연계 | 본인확인 기관 방화벽에 DR센터 출발 IP 허용 | 연계 논리주소
구분 | 구성 방안
동기화 방식 | 주센터 → DR센터 단방향 복제 (센터 전환 시 재로그인 없이 세션 유지) — 조회 A-A 적용 시 양방향 복제 검토
클러스터 | DR센터에 주센터와 동일 구성의 세션서버(Redis) 클러스터 별도 구축
복제 · 전환 | 평상시 주센터 → DR센터 복제, 주센터 전체 장애 시 DR센터 Redis를 주 역할로 전환
복귀 | DR센터 → 주센터 역방향 복제 후 원복
RFP 번호
CNR-001-07

## Slide 22
3.3.4.4 응용 무상태 기반 서비스 연속성 > 쓰기 단일화 및 정합성 보장
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
조회는 센터 간 분산 처리하더라도 쓰기는 한 센터에서만 수행되도록 통제하고, 전환 시 기존 주센터의 쓰기를 차단하여 데이터 충돌 · 중복 · 누락을 구조적으로 방지함
  쓰기 단일화(Single Writer) 및 데이터 정합성 확보 방안
쓰기 트랜잭션 목록 정의 및 GSLB 라우팅 규칙 확정
조회 화면 내 이력 기록(열람이력 · 접속로그) 식별 후 비동기 처리 또는 분리
전환 시 기존 주센터 쓰기 차단 절차 정의 및 Runbook 반영
표준연계 중복 방지 식별값 · 처리이력 보유 여부 확인
전환 · 복귀 후 건수 · 검증값 대조 기준 정의
  구축방안
RFP 번호
CNR-004-43
CNR-002-27
CNR-014-60
① 쓰기 단일화 원칙
구분 | 적용 대상 | 통제 방식
쓰기 라우팅 | 발급 · 편집 · 연계 수신 트랜잭션 | GSLB 라우팅으로 주센터 고정, DR센터 유입분만 예외 처리
예외 쓰기 처리 | 라우팅 누락 등으로 DR센터에서 발생한 쓰기 | DML Redirect로 주센터 DB에서 처리 — 응답 지연으로 보조 수단 한정
DB 접속 분리 | 업무 애플리케이션 DB 커넥션 | 쓰기용 · 조회용 접속 분리, DR센터는 조회 전용 계정 사용
전환 시 승격 | DR센터 통합 DB | DB 승격 완료 후에만 쓰기 개방 (승격 전 쓰기 업무 중단)
② 센터 간 동시 쓰기(Split-brain) 방지
위험 | 발생 상황 | 통제 방안
센터 간 동시 쓰기 | 센터 간 통신 단절로 양쪽이 자신을 활성으로 인식 | 승인 없는 자동 승격 금지 — 전환 승인 절차 단일화
기존 주센터 쓰기 재개 | 주센터 복구 후 기존 쓰기 세션 재개 | 기존 주센터 쓰기 차단 후 역동기화 완료까지 조회만 허용
복제 역전 | 역방향 복제 미완료 상태에서 원복 | 정합성 검증 완료 후 복귀 승인 (복귀 절차 3단계 연계)
③ 재처리 · 정합성 확보 패턴
패턴 | 적용 대상 | 효과
중복 방지 식별값 적용 | 표준연계 수신 · 재전송 건 | 동일 식별값 1회만 반영 — 중복 발급 · 중복 반영 방지
처리이력 관리 | 연계 건 · 배치 회차 | 재전송 수신 시 기 처리 여부 판정
건수 · 검증값 대조 | 전환 · 복귀 후 데이터 | 누락 · 불일치 탐지
실패 건 분리 보관 | Timeout · 일시 오류 건 | 자동 · 수동 재처리 대상 분리 관리
※ 쓰기 단일화는 조회 A-A 구조의 전제 조건으로, 미확보 시 데이터 충돌로 복구가 불가능할 수 있음

## Slide 23
3.3.4.5 응용 무상태 기반 서비스 연속성 > 서비스 전환·복귀 (1/6)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
장애 발생 시 서버 단위 장애 여부가 아니라 서비스 영향도와 DR센터 준비상태를 종합하여 전환 여부를 판단하도록, DR Ready 조건과 전환 승인 기준을 정의함
  DR 전환 판단 기준 (DR Ready · 전환 승인) 정의
DR Ready 항목별 점검 방법 · 확인 주체 정의
복제 지연(Apply Lag) 임계값을 서비스 등급별로 확정
장애 유형 분류 기준 정의로 불필요한 전환(오전환) 방지
전환 승인 체크리스트를 Runbook 사전 점검 단계로 편입
  구축방안
RFP 번호
CNR-014-60
① DR Ready 판정 조건 (기술 · 데이터 · 업무)
구분 | 확인 항목 | 판정 기준
기술 Ready | DR센터 GSLB · VIP · L4, WEB · WAS, 상용SW 기동 상태 | 전 구성요소 정상 기동 확인
데이터 Ready | 통합 DB 복제 상태 · 복제 지연(Apply Lag) | 복제 지연 ≤ 등급별 RPO (A1 ≒ 0)
업무 Ready | DR센터에서 표준연계 조회 · 발급 표본 처리 | 실제 응답 성공 (18종 공부 표본)
② 장애 유형별 대응 분기 (불필요한 전환 방지)
장애 유형 | 판단 근거 | 대응
단일 서버 · 일부 장애 | 센터 내 정상 서버 존재 | 센터 내 정상 서버로 자동 우회 (전환 미실시)
연계기관 · 외부 장애 | 부동산종합공부시스템 내부 정상, 상대 기관 장애 | 재시도 · 실패 건 분리 후 재처리 (전환 미실시)
주센터 AP 계층 전체 장애 | 업무 응답 실패, DB는 정상 | 승인 후 전환 (DB 승격 여부 별도 판단)
주센터 DB · 센터 전체 장애 | 센터 단위 장애 | DR Ready 확인 후 승인 전환
③ 전환 승인 확인 항목
확인 항목 | 기준
DR Ready | 기술 · 데이터 · 업무 3개 조건 모두 충족
데이터 손실 범위 | 복제 지연 ≤ RPO, 미반영 건 범위 확인
쓰기 단일성 | 기존 주센터 쓰기 차단 가능 — 센터 간 동시 쓰기 위험 없음
RTO 달성 가능성 | 등급별 RTO(A1 1시간 · A2 3~12시간) 내 전환 완료 가능
전환 승인 | 운영기관 전환 승인 획득
※ 부동산종합공부시스템은 승인 기반 수동 전환 체계로, DR Ready는 자동 전환 조건이 아니라 전환 승인 판단의 확인 기준으로 적용

## Slide 24
3.3.4.5 응용 무상태 기반 서비스 연속성 > 서비스 전환·복귀 (2/6)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
센터 전환 판단 후 응용 서비스를 넘기고 주센터 복구 후 되돌리는 순서와 업무 정상 판정 기준을 정의하여, DB 승격 전 오전환 없이 서비스를 전환·복귀함
  응용 서비스 전환·복귀(Failover·Failback) 절차 정의
  구축방안
전환·복귀 7단계 절차를 통합 재해복구 Runbook의 응용 파트로 편입
DR센터 DB 승격·역동기화 방식과 소요시간 확정 (실측 기반)
업무 정상 확인 5개 항목(대민 발급·표준연계·창구 발급·C/S·로그인) 판정 기준 확정
전환 중 사용자 안내 화면(점검·축소 운영·재시도 안내) 준비
① 전환 절차
센터 전환 판단 후 DB 승격 완료를 확인하고, 응용 기동·업무 정상 확인을 거쳐 사용자 트래픽을 전환
1
전환 판단
센터 전환
판단 결과 수신
2
연계 유예
신규 연계 수신
배치 유예
3
DB 승격
DR센터 DB 승격
완료 확인
4
응용 기동
DR센터 응용 기동
접속정보 전환
5
세션 확인
세션·인증
유지 확인
6
업무 확인
발급·연계·C/S
로그인 정상 확인
7
트래픽 전환
GSLB 사용자
트래픽 전환
핵심 원칙 | DB 승격 완료 전 쓰기 업무 중단 → 업무 정상 확인 후 트래픽 전환 → 절차는 통합 재해복구 Runbook의 응용 파트로 편입
③ 복귀 절차
주센터 복구 후 역동기화·정합성 검증과 복귀 승인을 거쳐 주센터로 단계적 원복
② 업무 정상 확인
대민 발급 | 표준연계 API | 창구 발급 | 지적행정(C/S) | 로그인·인증
18종 공부 표본 발급 성공 | 표준연계 서비스 응답 정상 | 창구민원 발급 처리 성공 | 토지이동 등 처리·GIS Server 연결 | GPKI 인증 로그인 성공
1
주센터 복구
주센터 인프라·DB
복구 확인
2
역동기화
DR센터 → 주센터
역동기화
3
정합성 검증
센터 간 데이터
정합성 검증
4
응용 기동
주센터 응용 기동
배포 버전 확인
5
복귀 승인
복귀 시점
승인 (운영기관)
6
트래픽 복귀
GSLB 트래픽
주센터 복귀
7
DR센터 대기
DR센터
평시 대기 상태 복귀
RFP 번호
CNR-014-60
※ BA 재해복구 수행 프로세스 ③ DR 전환 · ④ 주센터 복구 · 원복 단계의 응용 상세 절차

## Slide 25
3.3.4.5 응용 무상태 기반 서비스 연속성 > 서비스 전환·복귀 (3/6)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
서비스 등급별(A1 기동 확인 · A2 기동 · A4 복구 후 기동) 기동·확인 절차를 표준 Runbook으로 정의하여, 재해복구 상황 발생 시 담당자가 절차에 따라 수행하도록 과제 수행 범위를 정의함
: 기동 절차 수행범위
Rest API 통신
RTO/RPO 관리
리포트
시스템 모니터링
통합 대시보드
IaaS (가상화)
SDDC
서버
가상화
애플리케이션
DBMS
스토리지
네트워크
기동 방안
재해복구 대상 시스템 목록
(VM)
대상 시스템 일상 점검
( 서비스 기동 설정 확인 )
대상 서비스 상태 점검
( 설정 값 적용 여부 및 서비스 상태)
복구 절차 점검 및 검증
( 모의훈련 수행)
  DR 전환 시 서비스 기동
RFP 번호
CNR-001-07
CNR-014-60
ACR-004-66
등급별
기동 정책
A1 : 기동 상태 확인
A2 : Runbook 순차 기동
A4 : 복구 후 기동
기동 후 서비스 · 연계 확인
기동 절차서
(Runbook)
구성
사전 조건 확인
· DB 승격 완료 · 복제 지연 해소
· 전환 승인 (DR Ready 판정)
단계별 수행 항목
· 기동 대상 · 순서 지정
· 단계별 담당자 · 소요시간 기록
정상 판정 기준
· 서비스 응답 · 연계 소통 확인
· 배치 재개 · 대조 결과 확인
실패 시 조치 · 재수행
· 단계별 재수행 · 복귀 기준
· 절차서 형상관리 서버 보관

## Slide 26
3.3.4.5 응용 무상태 기반 서비스 연속성 > 서비스 전환·복귀 (4/6)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
전환 시 기동해야 할 대상을 DB · 세션 · 미들웨어 · 상용SW로 구분하고, 기동 순서와 기동 방식 · 선행 조건을 정의하여 Runbook 작성의 기준으로 활용함
  DR 전환 시 서비스 기동 대상 및 기동 방식 정의
기동 대상 목록 · 순서 · 방식을 서비스별 절차서(Runbook) 기준으로 정의
상용SW별 기동 명령어 · 인증 필요 여부 · 선행 조건 확인
서비스 등록(자동 기동) 전환 가능 대상 식별로 수동 조작 최소화
배치 · 연계는 자동 기동에서 제외하고 승인 후 수동 재개
  구축방안
① 기동 대상별 기동 순서 · 방식
구분 | 대상 | 순서 | 기동 방식(안) | 선행 조건 · 특이사항
DB | Oracle 19c | 1 | 승격 → 읽기·쓰기 개방 | Standby 인스턴스 기동 상태에서 복제 적용 완료 확인 후 승격
세션 | Redis | 2 | 서비스 등록 기반 자동 기동 | WAS 기동 전 선행 필요
세션 | ActiveMQ | 3 | 서비스 등록 기반 자동 기동 | 큐 보존 상태 확인
상용SW | CubeOne (암호화) | 4 | 기동 명령어 수행 | 키 · 정책서버 연결 및 인증 필요
미들웨어 | JBoss EAP | 5 | 기동 스크립트 수행 | DB · 세션 · CubeOne 연결 확인 후 기동
미들웨어 | Apache (WEB) | 6 | 서비스 등록 기반 자동 기동 | WAS 기동 완료 후 연결
상용SW | MapPrime (GIS) | 7 | 기동 명령어 수행 | 지도 데이터 · 설정 일치 확인
상용SW | OZ Report (출력) | 7 | 기동 명령어 수행 | 양식 · 폰트 리소스 동일 배포
상용SW | 인증SW (TrustCert 등) | 7 | 기동 명령어 수행 | 서버 인증서 유효성 확인
상용SW | 보이스코드 | 7 | 기동 명령어 수행 | 순차 적용
배치 · 연계 | 배치 스케줄러 · 연계 모듈 | 8 | 수동 기동 (승인 후) | 활성 센터 단일 실행 확인 후 재개
※ 기동 방식 · 선행 조건 · 인증 필요 여부는 확인 후 확정하며, 확정 결과를 서비스별 기동 절차서(Runbook)에 반영함
② 기동 시 환경 설정 적용 기준
항목 | 적용 기준 | 주의 사항
일반 설정 | 센터별 설정파일로 분리하여 산출물 외부에서 주입 | 소스 · 설정파일 내 주소 하드코딩
자격증명 | 계정 · 토큰은 암호화된 저장소에서 참조 | 평문 저장
접속 Endpoint | 도메인 기준으로 센터별 설정값 주입 | 주센터 주소를 DR센터에 그대로 복제
인증서 | 인증서 관리체계를 통해 배포 · 갱신 | 소스 저장소에 직접 저장
배치 활성화 | DR센터 스케줄러 미기동 — 전환 승인 후 기동 | 기동 즉시 배치 자동 실행
로그 | 센터별 분리 저장 · 수집 | 주센터 · DR센터 로그 혼재
RFP 번호
CNR-001-07
CNR-002-27

## Slide 27
3.3.4.5 응용 무상태 기반 서비스 연속성 > 서비스 전환·복귀 (5/6)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
응용 서비스 전환·복귀에 필요한 점검·기동·확인·연계 처리 절차를 응용 Runbook 항목으로 정의하여, 전체 재해복구 Runbook의 응용 파트로 편입함
  ① 일상·사전 점검
센터 간 형상 일치 점검 (APP 버전 · 설정 · 실행환경)
A1 서비스 DR센터 응용 기동 상태 확인
Redis 세션 복제 상태 확인
SSL 인증서 · 상용SW 라이선스 유효기간 확인
전환 판단 → 연계 유예 → DB 승격 확인
→ DR센터 응용 기동 → 세션·인증 확인
→ 업무 정상 확인 → GSLB 트래픽 전환
단계별 주관 · 담당 명시
  ② 전환 절차
주센터 복구 확인 → 역동기화 → 정합성 검증
→ 주센터 응용 기동 · 배포 버전 확인
→ 복귀 승인 → 트래픽 복귀 → DR센터 대기
복귀 후 업무 정상 확인 동일 기준 적용
  ③ 복귀 절차
  ④ 등급별 기동 순서
A1 기동 확인 / A2 응용 기동 / A4 복구 후 기동
DB 승격 확인 → Redis → JBoss EAP → Apache
→ 상용SW(OZ Report · MapPrime · CubeOne)
→ 연계 · 배치 재개
  ⑥ 연계 · 배치 처리
전환 전 신규 연계 수신 유예, 전환 후 재개
재전송 허용 · 수신측 중복 제거
배치는 활성 DB 센터 단일 실행
마지막 성공 시점 이후 회차 재수행
연계DB · 업무DB 복구 후 대조 · 보정
  ⑤ 업무 정상 확인
대민 발급 · 표준연계 API · 창구 발급 확인
지적행정(C/S) 처리 · GPKI 로그인 확인
확인 실패 시 조치 절차 및 전환 보류 기준
  ⑦ 승인 · 기록
전환 · 복귀 승인 (운영기관)
단계별 수행 이력 · 소요시간 기록
RTO 달성 여부 확인
모의훈련 결과로 Runbook 갱신
Runbook 형상관리 서버 보관
전환
복귀
점검
통제
부동산종합공부시스템 응용 Runbook
  응용 Runbook 구성 항목 정의
RFP 번호
CNR-001-07
CNR-002-27
CNR-014-60

## Slide 28
3.3.4.5 응용 무상태 기반 서비스 연속성 > 서비스 전환·복귀 (6/6)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
부동산종합공부시스템 서비스의 기동 적용 수준 현황과 목표를 정의하고, 서비스 등급별 기동 순서·절차를 절차서(Runbook)로 등록·관리하는 기동 방식의 적용 목표를 설정함
 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4
수준 | 수동 기동 | 절차서 기반 수동 기동 | VM 수동 기동 / 재기동 | 통합 절차 관리
방식 | 운영자가 서버 · 서비스를 개별 기동 | Shell Script가 정해진 순서로 서비스 기동 | VM 이미지 기반 DR센터 VM 기동 · 재기동 | 전환·기동·검증 절차를 통합 Runbook으로 표준화하고 담당자가 순차 수행
운영 설계방향 | 비상 상황 외 지양 | VM 기반 시스템 대상 일부 운영 중 | A2 · A4 서비스 대상 | 목표 영역 (A1 기동 확인 포함)
  서비스 기동 적용 방식 구현
부동산종합공부시스템의 서비스 기동 수준은 VM 기반으로 담당자 수동 기동 및 일부 스크립트 보조 기동으로 운영 중임
A1은 DR센터 기동 상태 확인, A2·A4는 표준 Runbook 순서에 따라 순차 기동 후 통합 검증하도록 기동 절차 체계를 수립함
전환·기동·검증 절차를 통합 Runbook으로 표준화하는 Level 4를 목표로 함
  구축방안
VM 기반
Script 기반
서비스 등록 기반
JBoss EAP 연동
배포 (산출물)
배포 이력 · 산출물 버전
조회 화면 (예시)
시스템 기동 절차 관리 적용 예시
RFP 번호
CNR-014-60

## Slide 29
3.3.4.6 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 (1/5)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
한 번 빌드한 산출물을 주센터·DR센터에 동일하게 배포하는 체계와 주센터 장애 시에도 배포할 수 있는 수단을 정의하여, 센터 전환 후에도 같은 버전으로 서비스되도록 함
  단일 빌드·센터 간 배포 목표 체계 정의
배포 대상을 주센터 단일에서 센터 간으로 확대, 산출물 1본 기준 배포
센터 간 반영을 배포 완료 기준으로 정의, 한쪽 실패 시 롤백
배포 도구(SVN·Jenkins) DR센터 A-S 확보
주센터 Jenkins → DR센터 WAS 배포 경로 허용 여부 확인 (불가 시 DR센터 배포 서버 구성)
배포 버전 기록을 설정·형상 일치 점검 기준값으로 활용
  구축방안
① 현행 → 목표 배포 체계
현행
목표
② 배포 원칙
원칙 | 내용
빌드 1회 | 동일 산출물을 센터 간에 배포, 센터별 재빌드 금지
설정 분리 | 센터별 값은 산출물 밖에서 주입 (설정정보 형상 일치 기준)
센터 간 반영 | 배포 완료 기준은 센터 간 모두 반영, 한쪽 실패 시 롤백
긴급 패치 | 센터 간 동시 반영 원칙 적용
버전 기록 | 배포마다 산출물 버전 기록 → 형상 점검 기준값으로 활용
③ 배포 수단 DR 확보
도구 | DR센터 확보 방식
SVN (소스) | 저장소 복제 · 대기
산출물 | 저장소 복제 · 대기
Jenkins (파이프라인) | 설정 백업 · 전환 시 기동
※ 배포 도구는 대민 서비스가 아니므로 A-S 구성으로 충분
SVN
→
Jenkins
→
Maven 빌드
→
SSH 전송
→
주센터 WAS
(단일)
SVN
→
Jenkins
→
Maven 빌드
→
단일 빌드 산출물
→
SSH 전송
(센터 간)
→
주센터·DR센터
WAS
→
산출물 저장소
RFP 번호
CNR-001-07

## Slide 30
주센터 장애 시에도 배포 연속성을 확보하기 위해 DR센터 배포 수단 3개 안을 구성 · 특징 관점에서 비교하고 적용 방안을 제시함
3.3.4.6 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 (2/5)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
  DR센터 배포체계 방안
구분 | 안1 · DR센터 배포 서버 구성 | 안2 · 주센터 Jenkins 직접 배포 | 안3 · 산출물 복제 · Pull 배포
개념도 |  |  | 
구성 설명 | DR센터에 Jenkins 배포 서버 별도 구성 주센터 산출물을 DR센터로 복제 DR센터 Jenkins가 복제 산출물로 DR센터 WAS 배포 주센터 장애 시에도 DR센터에서 독립 배포 수행 | 주센터 Jenkins에서 센터 간 WAS로 직접 전송(SSH) 배포 서버 추가 구축 불필요, 파이프라인 1본 유지 주센터 → DR센터 배포 경로 방화벽 허용 필요 배포 이력이 주센터 Jenkins에 단일 관리 | 주센터 산출물을 DR센터로 복제 DR센터에서 스크립트로 산출물 Pull 후 배포 Jenkins 없이 최소 구성으로 운영 배포 이력 · 버전 기록은 별도 관리
구성 특징 | 주센터 장애 시 배포 연속성 확보 (DR 목적 부합) 배포 서버 A-S 구성 및 형상 동기화 필요 초기 구축 비용 상대적 증가 | 구성 단순 · 추가 비용 최소 주센터 장애 시 DR센터 배포 불가 센터 간 배포 경로 허용 정책 협의 필요 | 중계 요소 없이 최소 구성 배포 자동화 수준 낮음 · 수작업 오류 가능 긴급 패치 시 센터 간 동시 반영 보장 어려움
DR센터 배포 수단 비교
배포 파이프라인 개념도
형상관리 (SVN)
빌드 · 배포
(Jenkins)
배포 대상
선택
주센터
WAS
VM
DR센터
WAS
VM
개발자
개발소스 반영
배포
DR센터 WAS
배포 실행
.....
UI
스크립트
실행
주센터 배포 서버
배포 실행
.....
UI
스크립트
실행
주센터 배포 서버
산출물
산출물
DR센터 WAS
DR센터 Jenkins
산출물 복제
.....
UI
스크립트
실행
주센터 배포 서버
산출물
산출물
DR센터 WAS
산출물 Pull
RFP 번호
CNR-001-07

## Slide 31
3.3.4.6 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 (3/5)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
센터마다 달라야 하는 설정과 반드시 같아야 하는 형상을 구분하고, 기준 형상 대비 센터 간 일치 여부를 점검·시정하여 센터 전환 시 형상 불일치로 인한 장애를 예방함
  센터별 설정정보 및 형상 일치 점검 방안 정의
센터별 설정을 산출물 밖으로 분리 (현행 설정정보 관리 방식 확인 선행)
앱 버전·설정·실행환경 기준 형상(Baseline) 등록 및 형상관리
배포 직후·정기·모의훈련 전 형상 일치 점검 수행
불일치 시 기준 형상 기준 시정 후 재점검·기록
  구축방안
① 설정·형상 항목 분류
구분 | 대상 | 관리 원칙
센터별 상이 | 연계 IP · URL, 도메인, DB 접속정보, 키 · 정책서버 주소, 서버 인증서(IP 바인딩 시) | 산출물 밖 센터별 설정으로 분리
센터 간 동일 | 애플리케이션 버전, WAS 설정(JVM·커넥션풀), 배치 스케줄, 상용SW 버전, 암호화 키 | 배포·점검으로 일치 유지
② 기준 형상(Baseline) 정의 및 비교 방법
구분 | 기준 형상(Baseline) | 비교 방법 | 점검 시점
앱 버전 | 배포 시 기록한 산출물 버전 | 센터 간 배포 산출물 버전 · 체크섬 비교 | 배포 직후
설정 | 센터 간 동일 유지 설정값 목록 | 센터 간 설정값 비교 | 정기
실행환경 | RHEL · JBCS · JBoss EAP · Redis · ActiveMQ | OS·미들웨어·오픈소스 버전 비교 | 정기 · 패치 후
③ 점검 주기·책임 및 불일치 시 시정 절차 (안)
점검 주기 | 점검 범위 | 책임
배포 직후 | 앱 버전 (센터 간 반영 여부) | 배포 담당
정기 · 패치 후 | 동일 유지 설정 · 실행환경 버전 | 형상관리 담당
모의훈련 전 | ①·② 전체 항목 일괄 점검 | DR 운영 책임자 (운영기관 협의)
불일치 시 : 탐지 → 원인 확인 → 기준 형상 기준으로 시정 (재배포 · 설정 반영) → 재점검 → 결과 기록
RFP 번호
CNR-001-07

## Slide 32
3.3.4.6 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 (4/5)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
재해 시 전환 절차와 별도로, 평상시 DR센터를 주센터와 동일한 상태로 유지하기 위한 운영 대상 · 변경 반영 절차 · 정기 점검 및 훈련 체계를 정의함
  평상시 DR센터 운영 및 변경 반영 체계 정의
변경관리(SR · 배포 · 패치) 절차에 DR센터 반영 단계 포함
DR센터 정기 점검 항목 · 주기 · 담당 확정
형상관리 서버를 주센터와 연동하여 소스 형상 일원화
전환 훈련 주기 · 범위 및 훈련 결과의 Runbook 반영 기준 정의
상용SW 라이선스 · 지원 종료 일정 통합 관리
  구축방안
RFP 번호
CNR-001-07
CNR-001-11
① 평상시 DR센터 운영 대상
영역 | 운영 내용 | 주기
응용 · 배포 | 단일 빌드 산출물 센터 간 동시 배포 및 버전 일치 확인 | 배포 시
설정 · 형상 | 센터별 설정 분리 유지, 기준 형상 대비 일치 점검 | 배포 직후 · 정기
세션 · 인증 | Redis 복제 상태, 서버 인증서 유효기간 확인 | 정기
연계 | DR센터 출발 IP 방화벽 정책 유효성, 연계 목록 현행화 | 정기 · 변경 시
상용SW | 라이선스 유효기간 및 지원 종료(EOL) 일정 관리 | 정기
② 변경 발생 시 DR센터 반영 절차
변경 유형 | 반영 방식 | 확인 방법
소스 변경(배포) | 형상관리 → 단일 빌드 → 센터 간 동시 배포 | 배포 버전 기록 · 센터 간 일치 확인
설정 변경 | 센터별 설정값을 산출물 밖에서 각각 반영 | 센터 간 설정값 비교
패치 · 버전 상향 | 주센터 적용 후 동일 절차로 DR센터 적용 | 실행환경 버전 비교
연계기관 변경 | 연계 목록 · 방화벽 정책 센터 간 동시 갱신 | 연계 확인서 대조
인프라 · 자원 변경 | 변경관리 절차에 DR센터 반영 여부 포함 | 자산 · 구성정보 갱신
③ 정기 점검 및 전환 훈련 (안)
구분 | 점검 · 훈련 범위 | 주기(안)
형상 일치 점검 | 앱 버전 · 설정 · 실행환경 | 배포 직후 · 정기
DR센터 기동 점검 | WEB · WAS · 상용SW 기동 상태 | 정기
연계 정책 점검 | DR센터 출발 IP 허용 여부, 도메인 참조 방식 | 정기
전환 훈련 | 전환 · 복귀 전체 절차, 실트래픽 기반 연계 검증 | 연 1회 이상
※ 평상시 변경이 DR센터에 반영되지 않으면 전환 시점에 형상 불일치로 서비스 기동이 실패할 수 있으므로, 변경관리 절차에 DR센터 반영 단계를 포함함

## Slide 33
3.3.4.6 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 (5/5)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
NAS를 배포 영역과 데이터 영역으로 구분하여 동기화 정책을 달리 적용하고, 전환 · 복귀 시 미복제 구간 식별과 대조 절차를 정의함
대상 : 주센터(광주) ↔ DR센터(공주) NAS — 배포 영역 · 데이터 영역(기안문서 · 첨부 · 공간데이터)
① NAS 영역 구분 및 동기화 방식
  NAS 영역별 동기화 및 전환 · 복귀 처리 방안
NAS를 배포 영역 · 데이터 영역으로 분리하고 동기화 정책 차등 적용
데이터 영역은 연속 비동기 복제로 RPO 수 초 수준 관리
초기 전체 복제(약 16.8TB) 방식 · 소요기간 별도 수립
전환 · 복귀 시 미복제 구간 식별 및 건수 · 체크섬 대조 절차 정의
  구축방안
② 데이터 영역 동기화 방식 비교
영역 | 내용 | 양 센터 일치 방식 | 비고
배포 영역 | WAS 배포물 (war · 정적자원) | 배포 시 양 센터 동시 반영 | 복제 대상 아님
데이터 영역 | 기안문서 · 첨부파일 · 공간데이터 | 연속 비동기 복제 | 약 16.8TB · 연 1.4TB 증가
③ 전환 · 복귀 시 처리
전환 : 최종 복제 완료 시각 이후 등록 건 식별 → 보류 처리 후 복구 시 자동 보정
복귀 : DR센터 생성분 역방향 전송 경로 확보, 건수 · 체크섬 대조
④ 확인 필요
WAS 배포물 위치(공유 NAS · 서버 로컬) 확인 후 배포 영역 적용 범위 확정
NAS 제품의 연속 비동기 복제 지원 여부 및 현행 복제 주기 확인
동기화 방식 | 실질 RPO | 판단
연속 비동기 복제 | 수 초 | RPO 수 초 확보, 주센터 쓰기 영향 없음
스냅샷 주기 복제 | 5분 ~ | 보조 수단 — 제품 최소 주기 5분이 하한
동기 복제 | 0 | 미적용 — 회선 장애 시 주센터 쓰기 중단
신규분 즉시 전송 (응용) | 수 초 | 연속 비동기 미지원 시 대안 — 적용 시 응용 수정 공수 추가
RFP 번호
CNR-001-07
신규 추가
장표
※ 데이터 규모 출처 : 데이터현황 자료(차세대 사업단, 2026. 8. 18. 수신)

## Slide 34
3.3.4.6 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 (6/6)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
NAS 쓰기는 주센터로 집중하고 DR센터는 조회 전용으로 운영하되, 복제 시차로 DR센터에 파일이 없는 경우 주센터에서 실시간 조회하여 조회 실패가 발생하지 않도록 함
  NAS 쓰기 단일화 및 조회 연속성 확보 방안
NAS 쓰기는 주센터 집중, DR센터는 조회 전용 — 주센터 → DR센터 단방향 복제
DR센터 조회 시 로컬 미존재분은 주센터 NAS에서 실시간 조회 후 로컬 캐시
대체 조회 로직은 파일 서빙 공통 모듈 1개소에 반영하여 전 업무 적용
대용량 파일은 스트리밍 전달, 파일 크기별 전송 타임아웃 차등 적용
주센터 장애 시 원격 조회 불가 — 미복제 구간은 보류 처리 후 복구 시 보정
  구축방안
GSLB · 도메인 (조회 센터 간 분산 · 쓰기 주센터)
주센터 (Active · 조회 / 쓰기)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
NAS
DR센터 (Active · 조회 전용)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
NAS
NAS 복제
RFP 번호
CNR-002-27
조회 + 쓰기
조회만
신규 추가
장표
미존재 시
주센터 조회
① DR센터 NAS 조회
존재
→
미존재
→
즉시 응답 (종료)
② 주센터 NAS 실시간 조회 (스트리밍)
→
③ 수신분 DR센터 캐시
→
④ 재조회는 ①에서 처리
조회 처리 : DR센터 로컬 우선 조회 → 미존재 시 주센터 실시간 조회 → 로컬 캐시

## Slide 35
3.3.4.7 DR 구축에 따른 응용 수정 범위 및 공수 산정 (1/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
DR 구축으로 응용에 필요한 수정 범위를 8개 영역으로 정의하고, 영역별 대상 식별 방법 · 산정 단위와 표본 실측 기반 공수 산정 절차를 제시함
  DR 구축에 따른 응용 수정 범위 및 투입공수 산정 방안
응용 수정 범위를 접속주소 외부화(도메인 전환) 외 7개를 더한 8개 영역으로 정의
영역별 대상 식별 방법 확정 및 협조 요청 (소스 · 연계 · 배치 · 설정 현황)
목표모델(A-A · A-S) 선택에 따른 수정 공수 차이를 모델 결정 시 반영
표본 실측으로 개략 규모를 산정하고, 차세대 구축사업(3차) 완료 시점 형상 기준으로 재산정하여 확정
  구축방안
RFP 번호
CNR-014-59
CNR-001-14
CNR-006-47
① 수정 범위 8개 영역 및 목표모델별 발생 여부
영역 | 수정 내용 | A-A 적용 시 | A-S 적용 시
① 접속주소 외부화 | IP 하드코딩 제거 → 도메인 · VIP 참조로 전환 | 필수 | 필수
② 세션 · 상태 관리 | DR센터 세션 클러스터(Redis) 구축 · 단방향 복제 구성 | 필수 | 필수
③ 쓰기 라우팅 대응 | GSLB 쓰기 라우팅을 위한 조회 이력 기록 분리 — DML Redirect는 예외 경로로 제한 적용 | 필수 | 해당 없음
④ 연계 중복 방지 · 이력 | 중복 방지 식별값 · 처리이력 미보유 시 부여 및 중복 제거 적용 | 필수 | 필수
⑤ 센터별 설정 분리 | 센터별로 달라지는 설정 값만 분리하여 배포 | 필수 | 필수
⑥ 축소 운영 제어 | 운영 모드 스위치 및 발급 · 편집 기능 차단 | 필수 | 필수
⑦ 헬스체크 제공 | GSLB 상태점검용 엔드포인트 제공 (DB · Redis · 연계 연결 상태 확인) | 필수 | 필수
⑧ 첨부 · 공간데이터 파일 조회 | DR센터 로컬에 없는 파일을 주센터에서 조회 후 로컬 캐시 — 파일 서빙 공통 모듈 적용 | 필수 | 해당 없음
② 영역별 대상 식별 방법 및 산정 단위
영역 | 대상 식별 방법 | 산정 단위 | 난이도
① 접속주소 | 소스 IP 패턴 검색 · 호출 연계 정의서 대조 | 설정파일 · 소스 수 | 하~상
② 세션 · 상태 | 주센터 Redis 구성 확인 · DR센터 복제 구성 검토 | 클러스터 1식 | 중
③ 쓰기 | 업무 시스템별 조회 이력 기록 지점 식별 (URL 호출 분석) | 조회 이력 기록 지점 수 | 상
④ 연계 | 표준연계 목록 × 중복 방지 식별값 · 처리이력 보유 여부 | 표준연계 종수 | 중
⑤ 설정 분리 | 센터별로 달라지는 설정 항목 식별 | 업무 시스템 수 | 하
⑥ 축소 운영 | 업무 시스템별 운영 모드 적용 지점 | 업무 시스템 수 | 중
⑦ 헬스체크 | 서비스별 외부 연결 의존성 목록 작성 | 서비스 수 | 중
⑧ 첨부 · 공간데이터 파일 조회 | 첨부파일 · 공간데이터 조회 지점 식별 — 파일 서빙 공통 모듈 집중 여부 | 공통 모듈 1식 | 중
※ 산정 절차 : 범위 정의 → 대상 식별 → 유형별 표본 3~5건 실측 → 개략 규모 산정 → 구축 완료 후 재산정
※ 산식 : 영역별 공수 = 대상 건수 × 건당 공수, 전체 = Σ 영역별 + 통합시험 + 전환 훈련 지원 (건당 공수는 표본 실측으로 확정)
※ 산정 범위 : 응용 소스 · 화면 수정 및 응용 스택(세션 서버) 구성에 한정

## Slide 36
3.3.4.7 DR 구축에 따른 응용 수정 범위 및 공수 산정 (2/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
대상 건수와 건당 공수에 현황 확정치와 가정값을 적용하여 영역별 소요공수를 범위로 산정하고, 목표모델 선택에 따른 개발 공수 차이를 비교함
  영역별 소요공수 개략 산정
목표모델 선택에 따라 개발 공수가 약 3~8 M/M 차이 (③ 쓰기 라우팅 대응)
업무 시스템 7개 · 표준연계 20종 · 배치 44종은 현황 확정치, 나머지는 현황 확인 후 확정
A-A 추가 공수는 ③ · ⑧에서 발생 — 조회 이력 기록 지점 수를 우선 조사하여 대상 건수 확정
산정 결과를 이행계획 소요예산 입력값으로 활용
  구축방안
RFP 번호
CNR-014-59
CNR-001-14
CNR-006-47
CNR-005-46
① 영역별 소요공수 개략 산정
영역 | 대상 건수 | 건당 M/M | 소요 M/M | 산정 근거
① 접속주소 | 20~60 건 | 0.02~0.05 | 1 ~ 3 | 타기관 주소는 대부분 설정파일 · DB 등록값으로 관리 — 개별 수정은 상용SW · C/S에 한정
② 세션 · 상태 관리 | 클러스터 1식 | 2.00~5.00 | 2 ~ 5 | 세션 서버(Redis) 기구축 — DR센터 복제 구성만 신규
③ 쓰기 라우팅 | 조회 이력 기록 지점 7~21건 | 0.10~0.20 | 1 ~ 4 | 업무 시스템 7개 × 지점 1~3개 — 공통 모듈 집중 시 감소
④ 연계 | 표준연계 20종 | 0.10~0.30 | 2 ~ 6 | 중복 방지 식별값 · 처리이력 보유 전제 — 미보유분만 보완
⑤ 센터별 설정 분리 | 업무 시스템 7개 | 0.10~0.20 | 1 | 설정은 파일 · DB에서 관리 중 — 센터별 상이 값만 분리 배포
⑥ 축소 운영 제어 | 업무 시스템 7개 | 0.20~0.40 | 1 ~ 3 | 공통 모듈 1회 개발 후 시스템별 적용
⑦ 헬스체크 | 7~11 서비스 | 0.10~0.20 | 1 ~ 2 | 업무 시스템 7개 + 세션 · 연계 · 배치 서버 4개
⑧ 첨부 · 공간데이터 파일 조회 | 공통 모듈 1식 | 2.00~4.00 | 2 ~ 4 | 파일 서빙 공통 모듈 1회 개발 후 업무 시스템별 적용 — 분산 시 증가
② 목표모델별 합계 (M/M)
구분 | A-A 적용 (조회 분산) | A-S 적용
개발 소계 | 11 ~ 28 | 8 ~ 20 (③ · ⑧ 제외)
통합시험 · 전환 훈련 (개발의 20~30%) | 3 ~ 9 | 2 ~ 6
합계 | 14 ~ 37 | 10 ~ 26
※ 본 산정은 중복 방지 식별값 · 처리이력 · 이어받을 시점 기록 등 기존 기능 보유를 전제한 최소값으로, 현황 확인 결과 미보유 시 증가
※ 차세대 구축사업(3차) 진행에 따라 응용 구조 · 소스가 변동되므로 본 산정은 현행 기준 개략값이며, 구축 완료 시점 형상 기준으로 재산정
※ ③ 쓰기 라우팅은 오라클 EE · ADG 옵션 보유 및 조회 이력 기록의 공통 로깅 모듈 집중을 전제 — 미보유 · 분산 시 공수 재산정 필요

## Slide 37
연계 접속주소를 서버 IP가 아닌 도메인·VIP로 통일하는 기준과 방향별 기관 협의 항목, 소스 수정 공수 산정 기준을 정의하여 센터 전환 시에도 대내·외 연계가 유지되도록 함
3.3.5.1 센터 전환을 위한 연계 논리주소체계 설계 (1/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.5 연계 아키텍처 DR 설계
  논리주소(도메인·VIP) 기반 연계 방안 정의
방화벽 정책 주체(기관 / 망 관리 주체) 확인 후 DR센터 IP 허용 - 전환 성립의 선결 과제
IP 직접 참조 연계기관 식별 → 도메인 전환 협의 (방화벽 허용 · 주소 변경 · 전환 시험 참여 · 적용 시기)
부동산종합공부시스템 접속 주소는 이미 도메인 기반 → 소스 수정은 타기관 IP 호출 부분에 한정
소스 내 IP 패턴 검색 · 연계 정의서 대조로 수정 대상 식별
표본 조사 기반 공수 추정, 확정은 차세대 구축사업(3차) 완료 시점 재산정 (연계기관 측 공수 분리)
  구축방안
① 접속주소 적용 기준
상대 기관 조건 | 적용 방식
도메인(DNS) 사용 가능 | 도메인 → GSLB 자동 전환
IP만 지정 가능(폐쇄망·전용회선) | 센터 간 VIP 이원화 등록
표준 연계 | 도메인 우선 적용
② 방향별 조치
방향 | 필요 조치
타기관 → 부동산종합공부시스템 (제공) | 기관의 접속주소를 도메인·VIP로 변경
부동산종합공부시스템 → 타기관 (호출) | DR센터 출발 IP를 기관 방화벽에 허용
③ 도메인 전환 소스 수정 범위 및 투입공수 산정
참조 유형 | 수정 방식 | 난이도 | 공수 산정 기준
설정파일 | 값 변경 · 재기동 | 하 | 파일 수
소스 하드코딩 | 코드 수정 · 빌드 · 배포 | 상 | 수정 소스 수 + 테스트
DB 등록값 | 데이터 변경 | 중 | 등록 건수
상용SW 설정 | 제품별 설정 변경 | 중 | 제품 수
C/S 클라이언트 | 설정 변경 후 재배포 | 상 | 모듈 수 + 재배포 PC
④ 연계 채널별 장애 감지 및 자동 전환 기준
장애 유형 | 감지 기준 | 전환 방식
주센터 WEB·WAS 일부 장애 | VIP 헬스체크 실패 | L4가 센터 내 정상 서버로 자동 우회
주센터 AP 계층 전체 장애(DB 정상) | 업무 응답(표준연계 조회) 실패 | 승인 후 GSLB 전환, DR센터 응용으로 서비스 (원거리 DB 접속 지연 고려)
주센터 DB · 센터 전체 장애 | DB 연결 실패 · 센터 단위 장애 | 승인 후 전환, DR센터 DB 승격 완료 뒤 트래픽 전환
접속주소 계층 : 도메인(api.kras.go.kr) → GSLB → 주센터·DR센터 VIP → L4 → WEB·WAS
RFP 번호
CNR-001-14
CNR-001-12

## Slide 38
연계 방향·처리 방식별로 접속주소에 따른 센터 전환 영향을 정리하고, 기관 조치가 필요한 연계를 식별하여 협의 대상 기관을 선정함
3.3.5.1 센터 전환을 위한 연계 논리주소체계 설계 (2/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.5 연계 아키텍처 DR 설계
  연계 유형별 센터 전환 시 영향 정의
연계 방향·처리 방식별 전환 영향 및 조치 주체 정의
표준 API · 표준 연계모듈 적용 대상 선정
WEB 접근 로그(Host 헤더)로 기관별 접속주소 참조 방식 확인
영향 등급 '상' 연계 기준으로 협의 대상 기관 목록 확정
협의 대상 기관은 논리주소체계 설계(3.3.5.1) 체크리스트로 연계
  구축방안
연계 현황 : 연계 시스템 624개 · 표준연계 20종 · 연계 트래픽 9.4억 건('25, 전체의 84%)
① 연계 방향·처리 방식별 센터 전환 영향
② 전환 시 기관 조치가 필요한 연계 식별 → 협의 대상 기관 선정
영향 등급 | 정의 | 조치 주체 | 결과
상 | 기관의 접속주소 변경 · 방화벽 등록이 있어야 전환 가능 | 연계기관 | 협의 대상 기관 목록
중 | 부동산종합공부시스템 설정 변경만으로 전환 가능 | 부동산종합공부시스템 | 부동산종합공부시스템 조치 목록
하 | 도메인 기반으로 자동 전환 | — | 조치 불필요
식별 방법 : WEB 접근 로그의 Host 헤더 기준으로 기관별 접속주소 참조 방식(도메인 / IP) 집계
구분 | 전환 시 영향 | 대응 방안 | 조치 주체
제공(타기관 → 부동산종합공부시스템) 도메인 접속 | GSLB로 DR센터에 자동 연결 | 조치 없음 (DNS 캐시 시간 확인) | —
제공(타기관 → 부동산종합공부시스템) IP 직접 등록 | 주센터 IP로 접속해 연계 실패 | 도메인 전환 또는 센터 간 VIP 등록 | 연계기관
호출(부동산종합공부시스템 → 타기관) | DR센터 출발 IP가 기관 방화벽에 차단 | DR센터 출발 IP 사전 허용 | 연계기관
시군구 · 시도(행정망) | GSLB 미경유 — DR센터 VIP 미등록 시 연결 실패 | 주 · DR센터 VIP 2개 사전 등록 (행정망 직결) | 부동산종합공부시스템 · 지자체
배치(주기 연계) | 전환 시점 실행 중 건의 중복 · 누락 | 활성 센터 단일 실행 · 재처리 기준 적용 | 부동산종합공부시스템
RFP 번호
ACR-003-65
CNR-002-27

## Slide 39
3.3.5.2 연계·배치 전환 처리 설계
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.5 연계 아키텍처 DR 설계
센터 전환 순간 오가던 연계 건과 배치가 중복 처리되거나 누락되지 않도록 재전송·중복 제거 원칙, 배치 단일 실행, 전환 절차와 복구 후 대조 기준을 정의함
  센터 전환 시 연계·배치 중복실행·미처리 건 처리 방안 정의
재전송 · 처리이력 · Health Check 등 전환 연속성 기능의 현행 보유 여부 확인 및 적용
기관별 재전송 지원 여부 확인 → 미처리 건 재처리 방식 선택 (큐 복제 / 재전송 / 보정 배치)
배치 실행 위치를 활성 DB 센터로 고정, 이어받을 시점 기록
연계DB·업무DB 복구 시점 정합 기준 정의
복구 후 대조·보정 절차 정의
  구축방안
① 연계 재전송 허용 + 받는 쪽 중복 제거 원칙
보내는 쪽은 결과가 불확실하면 재전송하고, 받는 쪽은 중복 방지 식별값·처리이력으로 이미 처리한 건을 걸러냄
전환 시점 상태 | 위험 | 처리 원칙
송신 전 | — | 전환 후 DR센터에서 송신
송신 후 응답 미수신 | 중복 | 처리이력 확인 후 미처리일 때만 재송신
수신 후 처리 전 (큐 대기) | 누락 | 큐 보존 또는 송신측 재전송 요청
처리 완료 | 중복 | 재수신 시 처리이력으로 반영 생략
② 배치는 DB가 활성인 센터 한 곳에서만 실행
배치 | 주기 | 중복 실행 시 | 실행 위치
시군구 동기화 | 5분 | 이중 반영 | 활성 DB 센터 1곳
야간 배치 | 일 1회 | 작업별 상이 | 활성 DB 센터 1곳
통계 배치 | 주기 | 통계 왜곡 (재실행 가능) | 활성 센터 1곳
누락 보정 : 배치별 이어받을 시점을 기록하고, 전환 후 그 시점 이후 회차부터 재수행
③ 전환 절차
신규 수신 중단(유예)
처리 중 건 비움
센터 전환
빠진 건 재전송 · 보정
연계 · 배치 재개
④ 연계DB·업무DB 복구 시점이 달라 누락·중복 발생 가능 → 복구 후 대조·보정 필요
처리 기록은 있는데 반영은 안 된 건은 재전송이 와도 걸러지므로, 두 DB의 복구 시점 정합 기준 정의
RFP 번호
CNR-002-27
ACR-003-65

## Slide 40
3.3.5.3 연계·배치 전환 처리 설계 > 연계 아키텍처(1/3)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.5 연계 아키텍처 DR 설계
대내·외 연계를 처리하는 연계 WEB·WAS·DB를 DR센터에 동일하게 구성하고, 도메인(DNS) 호출 기관은 GSLB로, IP 고정 호출 기관은 VIP 이원화로 접속을 전환하여 센터 전환 시에도 연계 서비스 연속성을 확보함
  부동산종합공부시스템 연계 DR 목표 아키텍처
연계 WEB·WAS·배치를 DR센터에 주센터와 동일 구성 (상시 기동)
① 도메인(DNS) 호출 기관은 api.kras.go.kr·GSLB로 센터 전환
② IP 고정 호출 기관은 GSLB 미경유 — 주·DR센터 VIP 2개 사전 등록 (시군구·시도 등)
연계DB·업무DB 복구 시점 일치 확인
배치는 DB 활성 센터 한 곳에서만 실행 (중복 실행 방지)
DR센터 출발 IP 연계기관 방화벽 사전 허용
  구축방안
연계 시스템 624개 · 표준연계 20종(6대 유형) · 연계 트래픽 9.4억 건('25, 전체의 84%)
연계기관
대외 연계기관
624개 시스템
행정정보공동이용
(행공연계)
시군구 · 시도
(행정망)
api.kras.go.kr
GSLB
(DNS)
DNS 응답에 따라
평상시 주센터
전환 시 DR센터(점선)
• ① 도메인(DNS) 호출 : api.kras.go.kr 질의 → GSLB가 활성 센터 VIP 응답, 기관 측 DNS 캐시(TTL) 갱신 필요
• ② IP 고정 호출(시군구·시도, 624개 중 IP 직접 등록·폐쇄망) : 주·DR센터 VIP 2개 사전 등록, 행정망·기관 방화벽에 DR센터 IP 허용
• 연계DB·업무DB 복구 시점 일치 확인, 미처리 건은 재전송·수신측 중복 제거
RFP 번호
ACR-003-65
CNR-004-43
CNR-005-46
주센터 (Active)
VIP (주센터)
연계 WEB (Apache)
연계 WAS
표준연계 · 내부연계 · 행공연계
배치 (활성 센터 실행)
연계 DB
DR센터 (Standby · 상시 기동)
VIP (DR센터)
연계 WEB (Apache)
연계 WAS
표준연계 · 내부연계 · 행공연계
배치 (전환 시 실행)
연계 DB
DNS 질의
① 도메인(DNS) 호출 — GSLB 전환
② IP 고정 호출 — VIP 이원화

## Slide 41
3.3.5.3 연계·배치 전환 처리 설계 > 연계 아키텍처(2/3)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.5 연계 아키텍처 DR 설계
부동산종합공부시스템에서 사용 중인 연계 기술 유형별 특징과 센터 전환 시 영향을 기준으로 DR 연계 적합성을 검토함
범례 : ● 매우 높음 ◑ 높음 ◯ 필요 △ 보류 Ⅹ 부적합
표준연계 API(REST) 중심의 현행 연계 구조는 Stateless · 도메인 기반으로 DR 전환에 적합
DB Link · Socket 등 IP 고정 연계는 신규 적용 지양, 현행 사용분은 전환 대상으로 식별
  응용시스템 연계 DR 구축
  구축방안
연계 기술 유형 | 표준 및 방식 | 주요 특징 및 센터 전환 영향 | 적합성
REST API | HTTP/HTTPS, JSON RESTful | 표준연계 API(api.kras.go.kr) 제공 방식 Stateless 구조로 센터 간 동일 배포 · GSLB 전환에 적합 | ●
SOAP / WEB Service | XML, WSDL, SOAP over HTTP | 공공기관 연계 표준, 일부 기관 연계 사용 여부 확인 도메인 기반 접속 시 REST와 전환 영향 동일 | ◑
DB Link / FDW | Oracle DB Link | DB 간 직접 참조로 전환 시 접속 대상 DB 변경 필요 정합성 관리 부담 → 신규 적용 지양, 현행 사용 여부 확인 | Ⅹ
Socket / TCP-IP | Raw Socket, Custom Binary Format | IP · 포트 고정 통신으로 전환 시 상대 기관 설정 변경 필요 신규 적용 지양, 현행 사용 시 전환 대상으로 식별 | Ⅹ
RFP 번호
ACR-003-65

## Slide 42
3.3.5.3 연계·배치 전환 처리 설계 > 연계 아키텍처(3/3)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.5 연계 아키텍처 DR 설계
부동산종합공부시스템에서 주로 사용 중인 REST API 기반 표준연계의 DR 적용 설계방향과 제약사항을 검토하고 적용성을 판단함
범례 : ● 매우 높음 ◑ 높음 ◯ 필요 △ 보류 Ⅹ 부적합
현행 REST API 기반 표준연계 구조를 유지하고, 도메인 접속 · Stateless · 동일 버전 배포로 DR 전환성 확보
재전송 · 중복 제거 · 복구 후 대조 기준으로 전환 시 연계 누락 · 중복 방지
API Gateway · 연계센터는 DR 범위를 넘는 구조 변경으로, 향후 연계 고도화 시 검토
  응용시스템 연계 DR 구축
  구축방안
설계방향 | 제약사항 | 적용성
도메인 기반 접속 통일 | IP 직접 등록 기관은 전환 시 연계 실패 → 도메인 전환 협의 필요 | ●
Stateless API 구조 유지 | API 처리 중 서버 상태 저장 시 전환 후 처리 불가 → 진행 정보 외부화 | ●
중복 방지 식별값 · 처리이력 관리 | 재전송 시 중복 반영 위험 → 수신측 중복 제거 기준 필요 | ◯
센터 간 동일 API 버전 배포 | 센터별 API 버전 불일치 시 응답 형식 상이 → 단일 빌드 · 형상 점검 | ◯
API Gateway 적용 (연계 단일 진입점) | 호출 통제 · 이력 관리 · 장애 격리에 유리 신규 도입 시 DR센터 동일 구성 필요, 구축 범위 · 비용 검토 | △
연계센터(연계중계영역) 구성 | 대상 시스템 간 기술 종속성 배제 가능 연계 아키텍처 전면 변경으로 DR 사업 범위 초과 | △
RFP 번호
ACR-003-65
CNR-002-27